PERSONALAIBOT

Gap Analysis Report

ความสามารถปัจจุบัน vs จุดประสงค์ที่ต้องการ

เวอร์ชัน KMP Android/iOS  •  วิเคราะห์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2569

Executive Summary

PersonalAIBot (KMP Android/iOS) อยู่ในสถานะ 'Foundation Stage' — มีโครงสร้าง UI และการเชื่อมต่อ Gemini API ที่ใช้งานได้จริง แต่ยังขาดความสามารถหลักที่ระบุไว้ใน Vision ถึง 5 ใน 7 ข้อ โดยเฉพาะระบบ Swarm Agents, Memory เชิงลึก, Voice, Camera และ Gemini Live ที่ยังไม่ได้ implement เลย

| 2 / 7 Feature ที่ใช้ได้จริง | 2 / 7 Partial / Skeleton | 3 / 7 ยังไม่มีเลย | ~18% Vision Completion |
| --- | --- | --- | --- |

# Section 1 — Vision vs สถานะปัจจุบัน

| # | Feature (Vision) | สถานะ | Gap / หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รับคำสั่งผ่าน App UI | PARTIAL | Chat UI พร้อม — ขาด Terminal, Voice, Camera integration |
| 2 | Swarm of AI Agents | MISSING | ยังไม่มีระบบ Multi-Agent Orchestration ใดๆ |
| 3 | 4-Layer Memory + Vector + GraphRAG + Embeddings | STUB | มีเฉพาะ SQLite 2-table — ไม่มี Vector/GraphRAG/Embeddings |
| 4 | สั่งงานด้วยเสียง (Voice) | MISSING | มีแค่ permission declaration — ไม่มี implementation |
| 5 | กล้องแบบ Real-time | MISSING | มีแค่ permission declaration — ไม่มี camera integration |
| 6 | ทำงานแบบ Background | PARTIAL | ForegroundService สร้างไว้แล้ว แต่ logic ว่างเปล่า (TODO) |
| 7 | Gemini Live (Gemini 3 Flash Live) | MISSING | ใช้แค่ generateContent REST API — ไม่มี WebSocket/Live Session |

# Section 2 — ความสามารถที่มีอยู่จริง

รายการด้านล่างคือสิ่งที่ implement แล้วและทดสอบได้จริงใน codebase ปัจจุบัน

| พื้นที่ | ความสามารถที่มีอยู่จริง |
| --- | --- |
| UI / Chat | - Chat interface (Compose MP) - Dark theme (Material3) - Message bubbles (user / model) - Real-time typing indicator - Settings dialog (model picker) - API Key masking (Show/Hide) |
| AI Integration | - Gemini REST API (generateContent) - Multi-turn conversation ✓ (fixed) - Jarvis system prompt / persona ✓ - Dynamic model listing - Progressive text reveal (Flow) |
| Memory (ชั้น 1-2 เท่านั้น) | - SQLite ผ่าน SQLDelight - ChatMessage table (history) - AppSetting table (key-value) - Load 20 messages on init - buildHistorySnapshot() → 10 turns |
| Platform Features | - Android ForegroundService (skeleton) - Permission system (Audio, Camera, Notification) - OkHttp / Darwin Ktor engines - Coroutines async/suspend |
| Database Schema | - ChatMessage (id, role, content, timestamp, metadata) - AppSetting (key, value) - SQLDelight type-safe queries |

# Section 3 — Deep Gap Analysis

การวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละ feature ที่ขาด พร้อมสิ่งที่ต้องสร้างและแนวทาง

[CRITICAL] 1. Swarm of AI Agents — ขาดทั้งระบบ

สถานะปัจจุบัน: ไม่มี Orchestrator, Planner, หรือ Specialist Agents ใดๆ ใน KMP app ที่ต้องการเพิ่ม: - JarvisPlanner: วิเคราะห์ intent และแบ่ง task ย่อย - SwarmCoordinator: กระจาย task ไปยัง AI specialists - Specialist agents: Code, Research, Analysis, Creative - TaskQueue: จัดลำดับและติดตามสถานะงาน - ระบบ routing: เลือก model ที่เหมาะกับแต่ละ task type แนวทาง: เริ่มจาก JarvisPlanner ที่วิเคราะห์ intent ก่อน แล้วค่อยเพิ่ม specialist chains — ใช้ Gemini API function calling เป็นกลไกหลัก

[HIGH] 2. 4-Layer Memory — ขาด Layer 3 & 4 ทั้งหมด

สถานะปัจจุบัน: มีเพียง Working Memory (RAM cache) + Recall Memory บางส่วน (SQLite) — ไม่มี Vector Search, Embeddings, หรือ GraphRAG ที่ต้องการเพิ่ม: - Layer 1 – Core Memory: ข้อมูล user profile (ชื่อ, preferences, goals) - Layer 2 – Working Memory: ✅ มีแล้ว (SQLite + StateFlow) - Layer 3 – Archival + Vector: Embeddings + HNSW index สำหรับ semantic search - Layer 4 – GraphRAG: Node/Edge graph สำหรับ entity relationships - Embedding provider: Gemini embedding-001 API - เพิ่ม schema: core_memory, knowledge_nodes, knowledge_edges, archival_memory แนวทาง: ขยาย JarvisDatabase.sq เพิ่ม 4 tables → implement Gemini embeddings API → เพิ่ม in-memory vector index (cosine similarity)

[HIGH] 3. Voice Input/Output — ไม่มี Implementation

สถานะปัจจุบัน: มีแค่ RECORD_AUDIO permission ใน manifest — ไม่มีโค้ด recording, STT, หรือ TTS ใดๆ ที่ต้องการเพิ่ม: - Speech-to-Text (STT): Android SpeechRecognizer หรือ Gemini Live STT - Text-to-Speech (TTS): Android TextToSpeech หรือ Gemini TTS - Voice UI: Microphone button ใน chat interface - Wake word detection (อนาคต): "Hey Jarvis" - Voice activity detection (VAD): รู้ว่าผู้ใช้พูดจบแล้ว แนวทาง: Phase 1: Android SpeechRecognizer (free, offline-capable) + Android TTS → Phase 2: Gemini Live API สำหรับ real-time streaming voice

[MEDIUM] 4. กล้อง Real-time — ไม่มี Implementation

สถานะปัจจุบัน: มีแค่ CAMERA permission ใน manifest — JarvisService มี SERVICE_TYPE_CAMERA แต่ไม่มีโค้ดเปิดกล้อง ที่ต้องการเพิ่ม: - CameraX integration (Android): preview + capture - Real-time frame analysis: ส่ง frame ให้ Gemini Vision - Compose Camera UI: viewfinder ใน app - Object/scene description: Gemini multimodal input - เชื่อมกับ Gemini Live (multimodal) สำหรับ real-time vision แนวทาง: เพิ่ม dependency CameraX → สร้าง AndroidView wrapper สำหรับ Compose → capture frame → encode base64 → Gemini Vision API

[MEDIUM] 5. Background Processing — Skeleton เท่านั้น

สถานะปัจจุบัน: JarvisService เป็น foreground service ที่แสดง notification ได้ แต่ body ว่าง — TODO comment: "Initialize Gemini Live Stream here" ที่ต้องการเพิ่ม: - เชื่อม JarvisService กับ JarvisViewModel/Orchestrator - Background listener: ตรวจจับ trigger (เสียง, notification, intent) - Proactive task runner: รัน scheduled analysis เมื่อ idle - Service-Activity communication: Binder หรือ Broadcast - Restart resilience: START_STICKY + crash recovery แนวทาง: เพิ่ม ServiceLocator หรือ Hilt สำหรับ DI → เชื่อม Service กับ ViewModel ผ่าน Binder → implement listener loop

[HIGH] 6. Gemini Live (Real-time Streaming) — ไม่มีเลย

สถานะปัจจุบัน: ใช้เพียง REST API generateContent (request-response) — ไม่มี WebSocket connection หรือ Gemini Live Session ใดๆ ที่ต้องการเพิ่ม: - WebSocket client ใน Ktor สำหรับ Gemini Live API - Audio I/O pipeline: mic → PCM → send to Live API → receive audio → speaker - Session management: open/close/resume Live sessions - Function calling via Live: Jarvis tools integration - Model: gemini-2.0-flash-live-001 (ชื่อ API จริง) แนวทาง: เพิ่ม ktor-client-websockets → implement BidiStream → แยก LiveSession class ออกจาก GeminiService เดิม

# Section 4 — Capability Completion Score

| Capability | ความสมบูรณ์ | ระดับ |
| --- | --- | --- |
| Chat UI & Conversation | 75% | 🟢 ใช้งานได้จริง (ยังขาดบางส่วน) |
| Memory System | 20% | 🟠 Stub/skeleton |
| Voice Input/Output | 5% | 🔴 มีแค่ permission |
| Camera / Vision | 5% | 🔴 มีแค่ permission |
| Background Service | 30% | 🟡 โครงสร้างพร้อม ยัง implement ไม่ครบ |
| Multi-Agent Swarm | 0% | ❌ ยังไม่มี |
| Gemini Live API | 0% | ❌ ยังไม่มี |
| Self-Evolution | 0% | ❌ ยังไม่มี |

# Section 5 — Implementation Roadmap

แผนการพัฒนาแบบ phased เรียงลำดับความสำคัญและ dependency

| Phase | Focus | Timeline | Key Tasks |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Foundation Upgrade | 4–6 สัปดาห์ | - Background Service: เชื่อม JarvisService กับ Orchestrator - Voice STT/TTS: Android SpeechRecognizer + TextToSpeech - Voice UI: Microphone FAB button ใน chat screen - Core Memory Layer: เพิ่ม core_memory table + user profile extraction - DB Schema Upgrade: archival_memory, knowledge_nodes, knowledge_edges |
| Phase 2 | Memory & Intelligence | 6–8 สัปดาห์ | - Embedding API: Gemini embedding-001 integration - Vector Search: in-memory cosine similarity index - GraphRAG: entity extraction + knowledge graph queries - Intent Classifier: วิเคราะห์ task type (GENERAL/CODE/RESEARCH/VISION) - Basic Planner: JarvisPlanner — แยก complex task เป็น subtasks |
| Phase 3 | Multi-Agent & Vision | 8–10 สัปดาห์ | - Swarm Coordinator: กระจาย subtask ไปยัง specialist agents - CameraX: real-time camera preview + frame capture - Gemini Vision: ส่ง image/frame เป็น multimodal input - Ktor WebSocket: Gemini Live API connection - Live Voice + Vision: full real-time multimodal session |
| Phase 4 | Self-Evolution | 10–12 สัปดาห์ | - Learning Journal: บันทึก patterns + lessons learned - Self-Reflection: วิเคราะห์ performance ย้อนหลัง - Dynamic Tool Registry: เพิ่ม tools แบบ hot-reload - iOS Feature Parity: Voice + Vision บน iOS - Terminal Interface: in-app command terminal |

# Section 6 — Technology Stack

| หมวด | Libraries / Tools |
| --- | --- |
| ที่มีแล้ว ✅ | Kotlin 2.1 · Compose MP 1.7 · Ktor 3.0 · SQLDelight 2.0 · Coroutines 1.9 · KotlinX Serialization · Material3 |
| ต้องเพิ่ม ⚠️ | CameraX · SpeechRecognizer · TextToSpeech · Ktor WebSocket · Gemini Embeddings · HNSW / Annoy (vector) |
| อนาคต 🚀 | Gemini Live WebSocket · Room Migrations · Hilt/Koin DI · WorkManager · ML Kit (on-device) · iOS AVFoundation |

Next Immediate Action

สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก: - เพิ่ม Voice: Android SpeechRecognizer + TTS ใน commonMain interface + androidMain impl - เพิ่ม Core Memory table + user profile extraction ให้ JarvisMemoryManager - เชื่อม JarvisService กับ JarvisOrchestrator ผ่าน Service Binder - ศึกษา Gemini Live API (WebSocket) docs เพื่อออกแบบ LiveSession class